AUDITORIA E2E

Onboarding, Identidad & Seguridad

StrateKaz SGI - Sistema de Gestion Integral

Fecha: 23 de marzo de 2026

Version: 5.3.0 (Backend) | 5.1.0 (Frontend)

Auditor: Claude Code (Opus 4.6) + Camilo Rubiano

# 1. Resumen Ejecutivo

Auditoria end-to-end del sistema de identidad, onboarding y seguridad de StrateKaz SGI. Se ejecutaron 4 bloques de intervencion (B1-B4) con agentes en paralelo, seguidos de validacion E2E en produccion (app.stratekaz.com, tenant StrateKaz Demo).

Se crearon 3 usuarios de prueba (superadmin, jefe tactico, operario) validando la cadena completa de signals, RBAC, firma digital, y flujos de creacion. Se identificaron 12 hallazgos con severidad clasificada.

## Bloques Ejecutados

| Bloque | Alcance | Commits | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Seguridad: impersonacion, 2FA, audit trail | 4 commits desplegados | Cerrado |
| B2 | Sync/Source of Truth, signals | Sesion anterior | Cerrado |
| B3 | RBAC: RolAdicional, Group, cache signals | 3 migraciones + service v4 | Cerrado |
| B4 | Infraestructura: backups, health, monitoring | 6 scripts + Celery tasks | Cerrado |

# 2. Validacion E2E en Produccion

Validacion ejecutada en app.stratekaz.com, tenant StrateKaz Demo, 23 de marzo de 2026.

## 2.1 Usuarios Creados

| Usuario | Cargo | Origen | Firma | Estado | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camilo Rubiano | Sin cargo (superadmin) | Manual | N1 | Activo | admin@stratekaz.com |
| Maria Lopez | Coordinador HSEQ | Colaborador (TH) | N2 TOTP | Activo | jefe.hseq@stratekaz.com |
| Carlos Rodriguez | Asistente Administrativo | Colaborador (TH) | N1 | Activo | asistente@stratekaz.com |

## 2.2 Cadena de Signals Validada

- User creado -> TenantUser sync automatico (public schema)

- User con cargo -> Colaborador auto-creado (origen: Colaborador TH)

- Cargo tactico -> Firma N2 TOTP asignada automaticamente

- Cargo operativo -> Firma N1 asignada automaticamente

- Validacion cargo-sin-area (C6) bloqueo correctamente creacion de usuario

## 2.3 Flujos de Creacion de Usuario

| Flujo | Crea | Email enviado | Donde |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuevo Usuario | User + Colaborador (signal) | SIEMPRE (setup password) | /usuarios |
| Nuevo Colaborador | Colaborador + HojaVida + InfoPersonal | NO (hasta Crear Acceso) | Mi Equipo |
| Crear Acceso | User vinculado a Colaborador | SI (setup password) | Mi Equipo |
| Candidato Contratado | Colaborador desde Candidato | NO (hasta Crear Acceso) | Seleccion |

# 3. Hallazgos de Auditoria

| # | Hallazgo | Sev. | Tipo | Accion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validacion cargo-sin-area (C6) funciona correctamente | OK | Validado | Ninguna |
| 2 | Signal chain User->Colaborador funciona | OK | Validado | Ninguna |
| 3 | Nivel firma auto-asignado por cargo (N1 op, N2 tact) | OK | Validado | Ninguna |
| 4 | Impersonacion + 2FA verify endpoint funciona | OK | Validado | Ninguna |
| 5 | Seeds de cargos sin proceso asignado - bloquea creacion usuarios | Alta | Bug seeds | Actualizar seed_cargos para incluir procesos |
| 6 | Superadmin no puede completar perfil 100% (sin Colaborador) | Media | UX gap | Ajustar ProfileProgressBar para tipo admin |
| 7 | Seccion Roles Adicionales vacia/confusa en modal creacion | Baja | UX | Ocultar en creacion, mostrar en edicion |
| 8 | Centro de Notificaciones da 404 (ruta no existe) | Media | Missing | Crear ruta o quitar del sidebar |
| 9 | Emails ficticios aceptados - solo valida formato y unicidad | Media | Validacion | Agregar validacion DNS/MX del dominio |
| 10 | Dropdown cargos sin filtrar por tipo en /usuarios | Media | UX | Filtrar cargos tecnicos vs organizacionales |
| 11 | Lista /usuarios muestra todos los tipos por defecto | Baja | UX | Pre-filtrar por origen o separar vistas |
| 12 | Email siempre enviado al crear usuario - no hay opcion omitir | Info | Diseno | Evaluar flag skip_email para cuentas tecnicas |

# 4. Seguridad Implementada (B1)

## 4.1 Impersonacion

- Endpoint POST /api/core/users/{id}/impersonate-verify/ con throttle 10/min

- JWT temporal firmado (5 min TTL) con purpose, superadmin_id, target_user_id

- Validacion X-Impersonation-Token en impersonate-profile si superadmin tiene 2FA

- ImpersonationAuditMiddleware bloquea acciones destructivas (DELETE users, change password, 2FA)

- Audit trail completo: AuditImpersonation model con superadmin, target, action, IP

- TTL frontend: 60 minutos con auto-cleanup en localStorage

## 4.2 RBAC Unificado v4.0 (B3)

- RolAdicionalSectionAccess: permisos por rol adicional (COPASST, Brigadista, etc.)

- GroupSectionAccess: permisos por grupo Django

- CombinedPermissionService: union de Cargo + RolAdicional + Group permissions

- Cache invalidation via signals en redis (rbac_cache_signals.py)

- current_user response incluye roles_adicionales y groups

## 4.3 Infraestructura (B4)

- 6 scripts: backup_offsite, backup_verify, restore_verify, weekly_health_check, setup_rclone, setup_monitoring

- Celery tasks: system_health_check (15min), backup_database (6h)

- GET /api/core/health-deep/ + management command health_check

- VPS: rclone, Postfix, 4 cron jobs, logrotate configurados

- Sentry DSN rotado en 3 proyectos

# 5. Modelo de Identidad - Source of Truth

| Modelo | Datos que contiene | Relacion | Schema |
| --- | --- | --- | --- |
| TenantUser | email, password hash (sync) | FK -> Tenant | public |
| User | Identidad digital: email, password, firma, photo | FK -> Cargo | tenant |
| Colaborador | Master empleado: nombre, cargo, salario, estado, doc | OneToOne -> User | tenant |
| InfoPersonal | Datos sensibles: bancarios, salud, emergencia | OneToOne -> Colaborador | tenant |
| HojaVida | Educacion, certificaciones, experiencia | OneToOne -> Colaborador | tenant |

### Regla Source of Truth

- Colaborador es MASTER de datos de empleado (nombre, cargo, salario, documento)

- User solo contiene identidad digital (email, password, firma, photo)

- NUNCA escribir datos de empleado directamente en User

- is_externo vive en Cargo (no en User) - define si es contratista

# 6. Proximos Pasos Recomendados

## Prioridad Alta

- Actualizar seed de cargos para incluir proceso por defecto

- Ajustar ProfileProgressBar para tipo admin (no pedir campos Colaborador)

## Prioridad Media

- Agregar validacion DNS/MX para emails en UserCreateSerializer

- Filtrar dropdown de cargos por tipo en /usuarios (solo tecnicos)

- Crear ruta Centro de Notificaciones o quitar del sidebar

## Prioridad Baja

- Ocultar seccion Roles Adicionales en modal de creacion de usuario

- Pre-filtrar lista /usuarios por origen (default: manual/admin)

- Evaluar flag skip_email para cuentas tecnicas sin email real

Documento generado automaticamente por Claude Code (Opus 4.6) | 23 de marzo de 2026